PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC – GIAI ĐOẠN 4

XÂY DỰNG NỀN TẢNG VÀ MẪU QUẢNG CÁO

1. Quy trình tổng thể của Giai đoạn 4

Giai đoạn 4 tập trung xây dựng nền tảng và mẫu quảng cáo. Theo đề, nhóm triển khai Website/Landing Page trên nền tảng PaaS tối ưu Cloud, sử dụng nhóm từ khóa Transactional đã lọc từ Colab để tạo mẫu RSA bằng Gen-AI SaaS, đồng thời xây dựng các kênh Social như Fanpage và TikTok.

2. Chi tiết công việc

Bước 1 – Chốt Hero Product và yêu cầu nền tảng

Người phụ trách: TV1 – (Phương Kiều); TV3 – (Anh Khoa) phối hợp

Công việc cần thực hiện:

- - Xác nhận Hero Product đã chốt từ các giai đoạn trước.

- - Bàn giao cho TV3 – (Anh Khoa) các thông tin cần dùng trên Website/Landing Page: tên sản phẩm, giá, USP, thông tin sản phẩm và định hướng khách hàng.

- - Kiểm tra sự thống nhất giữa nền tảng mới xây dựng với kết quả Data Mining và định hình chi phí – hiệu quả.

Đầu ra (Output): Brief Website/Landing Page + checklist thông tin Hero Product.

Bước 2 – Triển khai Website/Landing Page trên PaaS

Người phụ trách: TV3 – (Anh Khoa); TV1 – (Phương Kiều) kiểm tra

Công việc cần thực hiện:

- - Triển khai Website/Landing Page trên nền tảng PaaS theo yêu cầu của đề.

- - Thiết kế trang đích xoay quanh Hero Product.

- - Ưu tiên bố cục rõ ràng, tốc độ tải trang và khả năng điều hướng.

- - Lưu ảnh chụp các trang đã hoàn thành để làm minh chứng.

Đầu ra (Output): Website/Landing Page hoạt động + ảnh minh chứng.

Bước 3 – Xây dựng cấu trúc Website theo hướng SEO/E-Commerce

Người phụ trách: TV3 – (Anh Khoa); TV1 – (Phương Kiều) phối hợp

Công việc cần thực hiện:

- - Xác định các trang cần có và mục đích của từng trang.

- - Bố trí nội dung sản phẩm, thông tin thương hiệu và các thành phần cần thiết cho trải nghiệm E-Commerce.

- - Kiểm tra các yếu tố thể hiện Website được xây dựng có định hướng SEO/E-Commerce, không làm tùy tiện.

- - Ghi lại ý nghĩa của từng phần trong báo cáo.

Đầu ra (Output): Website có cấu trúc rõ ràng + bảng mô tả ý nghĩa từng trang/thành phần.

Bước 4 – Bàn giao nhóm từ khóa Transactional

Người phụ trách: TV1 – (Phương Kiều) → TV2 – (Phương Thúy)

Công việc cần thực hiện:

- - Lấy nhóm từ khóa Transactional đã được phân loại ở Giai đoạn 1.

- - Kiểm tra lại danh sách trước khi sử dụng cho mẫu quảng cáo.

- - Bàn giao nhóm từ khóa kèm thông tin cần thiết để TV2 xây dựng RSA.

- - Không tự tạo hoặc thay đổi số liệu dữ liệu từ khóa nếu không có căn cứ.

Đầu ra (Output): Transactional_Keywords dùng cho quảng cáo.

Bước 5 – Xây dựng mẫu RSA bằng Gen-AI SaaS

Người phụ trách: TV2 – (Phương Thúy); TV3 – (Anh Khoa) phối hợp

Công việc cần thực hiện:

- - Nạp nhóm từ khóa Transactional đã lọc từ Colab vào ChatGPT/Claude.

- - Yêu cầu Gen-AI tạo các mẫu RSA.

- - Tiêu đề quảng cáo phải nhấn mạnh USP của sản phẩm.

- - Mỗi mẫu cần có CTA rõ ràng và phù hợp với ý định tìm kiếm Transactional.

- - Kiểm tra thủ công nội dung AI sinh ra trước khi đưa vào báo cáo.

Đầu ra (Output): Bộ mẫu RSA + prompt sử dụng + bảng Keyword–USP–CTA.

Bước 6 – Kiểm tra mức độ phù hợp giữa quảng cáo và Landing Page

Người phụ trách: TV2 – (Phương Thúy) + TV3 – (Anh Khoa); TV1 – (Phương Kiều) kiểm tra

Công việc cần thực hiện:

- - Đối chiếu từ khóa Transactional với nội dung mẫu quảng cáo.

- - Đối chiếu USP/CTA trong quảng cáo với nội dung trên Landing Page.

- - Kiểm tra sự thống nhất về sản phẩm, thông điệp và hành động mong muốn.

- - Ghi nhận các điểm cần chỉnh sửa trước khi hoàn thiện.

Đầu ra (Output): Checklist đồng bộ Keyword → RSA → Landing Page.

Bước 7 – Xây dựng Fanpage

Người phụ trách: TV4 – (Minh Thảo); TV3 – (Anh Khoa) phối hợp

Công việc cần thực hiện:

- - Tạo/hoàn thiện Fanpage cho thương hiệu/sản phẩm.

- - Thiết lập thông tin cơ bản và hình ảnh nhận diện phù hợp.

- - Xây dựng một số nội dung mẫu phục vụ Awareness và hỗ trợ phễu Marketing.

- - Chụp màn hình Fanpage làm minh chứng.

- Đầu ra (Output): Fanpage hoàn chỉnh + ảnh minh chứng + nội dung mẫu.

Bước 8 – Xây dựng kênh TikTok

Người phụ trách: TV4 – (Minh Thảo); TV3 – (Anh Khoa) phối hợp

Công việc cần thực hiện:

- - Tạo/hoàn thiện kênh TikTok.

- - Thiết lập nhận diện và thông tin kênh.

- - Đề xuất các dạng nội dung phù hợp với sản phẩm và khách hàng mục tiêu.

- - Chuẩn bị nội dung/video mẫu nếu nhóm có khả năng triển khai.

- - Lưu ảnh minh chứng.

Đầu ra (Output): Kênh TikTok + định hướng/nội dung mẫu + ảnh minh chứng.

Bước 9 – Tổng hợp minh chứng Giai đoạn 4

Người phụ trách: TV1 – (Phương Kiều) chủ trì; cả nhóm phối hợp

Công việc cần thực hiện:

- - Thu thập ảnh Website/Landing Page, mẫu RSA, Fanpage và TikTok.

- - Kiểm tra các sản phẩm đầu ra đã đúng yêu cầu của đề.

- - Sắp xếp minh chứng theo từng nội dung để đưa vào Chương III.

- - Ghi rõ ý nghĩa của các nền tảng và lý do nhóm xây dựng theo định hướng SEO/E-Commerce.

Đầu ra (Output): Bộ minh chứng hoàn chỉnh cho Chương III.

Bước 10 – Marketing Decision và bàn giao sang Giai đoạn 5

Người phụ trách: Cả 4 thành viên; TV1 chủ trì

Công việc cần thực hiện:

- - Thống nhất phiên bản nền tảng và mẫu quảng cáo dùng để triển khai tiếp.

- - Bàn giao Website/Landing Page, mẫu RSA, Fanpage, TikTok và các dữ liệu liên quan.

- - Ghi nhận các điểm cần theo dõi khi sang giai đoạn thực thi đa kênh và đo lường.

- - Đảm bảo các đầu ra được lưu chung trong thư mục dự án.

Đầu ra (Output): Bảng bàn giao Giai đoạn 4 → Giai đoạn 5.

4. BẢNG BÀN GIAO GIỮA 4 THÀNH VIÊN

| Người bàn giao | Người nhận | Dữ liệu/tài liệu bàn giao | Thời điểm bàn giao |
| --- | --- | --- | --- |
| TV1 – Phương Kiều | TV3 – Anh Khoa | Hero Product brief + thông tin sản phẩm + định hướng từ dữ liệu | Trước khi xây Website |
| TV1 – Phương Kiều | TV2 – Phương Thúy | Nhóm Transactional Keywords từ Colab | Trước khi tạo RSA |
| TV3 – Anh Khoa | TV2 – Phương Thúy | Thông tin USP, CTA và nội dung Landing Page | Trước khi hoàn thiện RSA |
| TV2 – Phương Thúy | TV3 – Anh Khoa | Mẫu RSA + thông điệp quảng cáo | Để đối chiếu với Landing Page |
| TV3 – Anh Khoa | Cả nhóm | Website/Landing Page + ảnh minh chứng | Sau khi hoàn thành nền tảng |
| TV4 – Minh Thảo | Cả nhóm | Fanpage + TikTok + nội dung mẫu | Sau khi hoàn thành Social |
| Cả nhóm | TV1 – Phương Kiều | Toàn bộ minh chứng Giai đoạn 4 | Trước khi chốt Chương III |

5. CHECKLIST BÀN GIAO CUỐI GIAI ĐOẠN 4

- - Website/Landing Page đã được triển khai trên nền tảng PaaS.

- - Landing Page tập trung vào Hero Product.

- - Có hình ảnh minh chứng các trang Website/Landing Page.

- - Có nội dung giải thích các điểm thể hiện Website theo hướng chuẩn SEO/E-Commerce.

- - Nhóm từ khóa Transactional đã được lấy từ kết quả Colab.

- - Có mẫu RSA được tạo bằng Gen-AI SaaS với USP và CTA.

- - Có minh chứng prompt/kết quả AI và mẫu quảng cáo đã kiểm tra.

- - Fanpage đã được xây dựng/hoàn thiện.

- - Kênh TikTok đã được xây dựng/hoàn thiện.

- - Có nội dung hoặc định hướng Social hỗ trợ Awareness và phễu Marketing.

- - Toàn bộ ảnh minh chứng và file đầu ra đã được lưu chung.

- - Đã bàn giao các đầu ra cần thiết cho Giai đoạn 5.

6. LƯU Ý

- - Nội dung bắt buộc của Giai đoạn 4 theo đề gồm: Website/Landing Page trên nền tảng PaaS; mẫu RSA bằng Gen-AI SaaS dựa trên nhóm từ khóa Transactional; và xây dựng Social như Fanpage/TikTok.

- - Không tự tạo nhóm từ khóa Transactional; phải sử dụng kết quả đã được phân loại từ Colab.

- - Website phải có minh chứng và giải thích các điểm cho thấy nhóm hiểu cách xây dựng Website theo hướng SEO/E-Commerce.

- - Mẫu quảng cáo do Gen-AI tạo cần được kiểm tra lại nội dung trước khi sử dụng làm minh chứng.

- - Giai đoạn 4 tạo nền tảng và mẫu quảng cáo; Giai đoạn 5 mới là phần thực thi đa kênh và đo lường.